# 프로젝트 기획서 (企画書)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 타노시미 투어 (タノシミ / tanoshimi) — 한일교류 여행 파티 매칭 서비스 |
| 조 / 조장 | A반 1조 / 허수연 |
| 조원 | 허수연, 김태민, 정태웅, 이동인 (김민규, 오채원 — 2026-09-15 중도 이탈, 담당 기능은 완료 후 인계) |
| 작성일 | 2026-10-15 |
| 버전 | 3.0 (최종 제출본 · main PR #114 기준. 이전 2.0 = 2026-09-08) |

## 1. 무엇을 만드는가 (한 문장)

한일 여행에서 함께 갈 사람을 구하는 개인이, 조건(성별·연령·국적·여행 스타일)에 맞는 여행 파티를 찾아 참여하고, 파티원들과 실시간으로 협업해 일정을 짜고, AI의 도움으로 활동 추천·동선·현실성 검토를 받아 여행을 완성하고 기록까지 남길 수 있게 하는 서비스.

"타노시미(楽しみ)" = 기대·즐거움. 함께 갈 사람 찾기 → 일정 짜기 → 다녀와서 기록까지를 한 서비스에서 잇는 것이 목표다.

## 2. 왜 만드는가 (기획 배경)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재의 문제 | 개인 여행자가 한일 여행에서 동행을 구하기 어렵다 — 조건(성별·연령·국적·여행 스타일)이 맞는 사람을 찾을 채널이 없다. 여행지 활동을 고를 때도 날씨·실내외·이동 동선을 사람이 일일이 따져야 한다. |
| 기존 방식의 한계 | 여러 명이 일정을 짤 때 카카오톡 + 엑셀 + 지도를 오가며 소통 비용이 크다. 누가 무엇을 바꿨는지, 최신본이 무엇인지 관리가 안 된다. 한국어·일본어 사용자 사이에서는 대화 자체도 어렵다. |
| 우리 서비스가 해결하는 것 | 조건 기반 동행 매칭 + 편집권(lock) 기반 실시간 공동 일정 편집(자동저장·스냅샷 롤백) + AI가 보조하는 활동 추천·동선·현실성 검토 + 채팅 번역(ko↔ja) + 여행 기록(스냅·히트맵·칭호). |
| 이 서비스를 안 만들면? | 동행을 구하지 못해 혼자 여행하거나, 카톡방에서 여러 버전의 일정표가 돌아다니며 누가 최신본인지 매번 확인해야 한다. 비 오는 날 실외 일정을 그대로 두는 등 일정 품질도 사람 손에 달린다. |

## 3. 누가 쓰는가 (타겟 사용자 · 페르소나)

| 사용자 유형 | 설명 | 주요 목적 |
| --- | --- | --- |
| 여행 동행을 구하는 개인 | 20~30대 한국/일본 여행자 | 파티 탐색·신청, 파티 채팅(번역), 공동 일정 편집 |
| 파티장 (호스트) | 모임을 만들고 운영하는 사람 | 파티 개설·신청 승인·강퇴, 일정 편집권 관리, 계획표 제출(확정) |
| 여행 기록 / 커뮤니티 이용자 | 후기·사진을 공유하는 사람 | 여행 스냅, 추억 사진첩, 팔로우, 히트맵·칭호 수집 |
| 미로그인 방문자 | 가입 전에 둘러보는 사람 | 파티 목록·상세, 여행 스냅, 관광지 둘러보기 열람 |
| 관리자 | 서비스 운영자 | 회원·파티·신고·배너 관리, AI 호출 통계 확인 |

## 4. 핵심 기능 (MVP)

상세 요구사항은 02_요구사항정의서 참고. 아래 상태는 2026-10-15 main 기준이며 전부 구현·머지되었다(⑤ 동선 최적화의 실제 경로 API 연동만 미착수).

### 4-1. MVP 기능

| No | 기능명 | 설명 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인증·회원 | 이메일 인증 가입(SMS→이메일 전환), 로그인·자동 로그인, 구글·네이버·LINE 소셜 로그인, 로그인 실패 잠금, 임시 비밀번호 재발급, 프로필 핸들(/{username}) | 김태민 |
| 2 | 번개모임(파티) | 파티 개설/모집/신청·승인/강퇴/완료, 성별·연령·국적 조건 제한, 신청 전 파티장·파티원 미리보기, 파티 전용 룸(채팅·투표·추억 사진첩) | 허수연 |
| 3 | 협업 플래너 | 파티당 계획표 1개, 분 단위 드래그 일정, 편집권(lock), 자동/수동 저장, 스냅샷 롤백, 찬반 투표 연동 후 제출(확정), 옆 패널 타미/팀 채팅 탭 | 정태웅 |
| 4 | 커뮤니티 | 여행 스냅 게시판(글·댓글·좋아요), 관광지 둘러보기, 팔로우, 유저 차단, 파티 채팅(WebSocket), 1:1 DM(알림) | 오채원 → 허수연 |
| 5 | 마이페이지 | 프로필·자기소개, 내 여행(파티 자동 등록 + 직접 등록), 지역 정복 히트맵, 칭호 40종(대표 칭호 장착), 매너온도, 배경 꾸미기, 계정 설정, 공개 프로필 | 김민규 → 허수연 |

### 4-2. 추가 기능 (시간이 남으면 → 실제 구현 결과)

| No | 기능명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 추천·챗봇 | 동행 챗봇(타미), 실내외(venue_type) AI 판정+캐싱, 날씨 기반 재추천, 활동 이력 기반 추천, AI 일정 검증 브리핑(추천 일정 반영), AI 크레딧 일일 한도, AI 실패 시 키워드 매칭 폴백 — 이동인·정태웅 ✅ |
| 2 | AI 동선 최적화 | 고정(항공·숙박)/이동 가능(액티비티) 일정 구분, 좌표 기반 최근접 이웃 정렬, 동선 지도 — 허수연 ✅ (실제 경로 API 연동은 미착수) |
| 3 | 관리자 | 회원 정지/복구, 파티 강제 종료, 신고 처리, 배너 관리, 관리자 권한 관리, AI 호출 통계 — 허수연 ✅ |
| 4 | 알림·고객지원 | 인앱 알림(팔로우·댓글·파티 신청/승인/거절/강퇴·DM), 1:1 문의 게시판 — 허수연 ✅ |
| 5 | 한일 언어 지원 | 채팅 메시지 번역(Gemini/DeepL), 일본어 화면 모드(미리 번역한 사전 방식) — 정태웅 ✅ |

### 4-3. 범위에서 제외 (논의 후 하지 않기로 함)

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 결제·예약 | 제안서 v16에서 삭제 확정. 코드와 schema.sql에서 예약·결제 3테이블과 참조를 전부 제거(migration_v21). |
| 여행 리마인더 스케줄러 | 예약(출발일) 데이터에만 의존해 결제·예약 제거와 함께 삭제. 알림 설정 토글만 향후 재도입 대비로 남김. |
| 휴대폰 SMS 본인인증 | 알리고는 사업자등록번호 없이 실사용이 어려워 v18에서 이메일 인증으로 전환. |
| 실제 지도 경로 API 동선(2차) | Google Directions/OSRM 연동. 일정상 미착수, 1차 직선거리 알고리즘으로 대체. |

## 5. 화면 구성 (개요)

상세 화면 설계는 03_화면설계서에서 다룬다. 여기서는 전체 그림만 제시한다.

[메인] ──┬── [파티 찾기] ── [파티 상세] ── [참가 신청] ── (승인) ── [파티 룸]
         │                                             ├── [협업 플래너] ── [AI 리포트] / [동선 지도]
         │                                             └── [추억 사진첩] / [찬반 투표] / [채팅]
         ├── [로그인 / 회원가입] ── [소셜 로그인(구글·네이버·LINE)] / [비밀번호 찾기]
         ├── [여행 스냅] ── [게시글 상세]          ├── [관광지 둘러보기]
         ├── [메시지함] ── [DM]                    ├── [고객지원(1:1 문의)]
         ├── [마이페이지] ── [칭호 관리] / [내 여행] / [내 스냅] / [계정 관리]
         │          └── [공개 프로필(/{handle})]
         └── [관리자] ── [회원] / [파티] / [배너] / [신고]

## 6. 기술 스택

| 구분 | 선택 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Language / Runtime | Java 21 | 과정 표준 + 최신 LTS |
| Framework | Spring Boot 3.5.15 | Web MVC, Data JPA, Security, OAuth2 Client, WebSocket, WebFlux(WebClient)까지 단일 스택으로 커버 |
| 빌드 | Gradle (Groovy DSL) | 과정 표준 |
| 데이터 접근 | Spring Data JPA (Hibernate) | 엔티티 관계가 많고 CRUD 비중이 높음. 스키마는 schema.sql 단일 원본 + 번호 마이그레이션, ddl-auto: update는 보조 |
| DB | MySQL 8 (utf8mb4) | 과정 표준. 이모지(칭호 아이콘)·일본어 저장 |
| View | Thymeleaf + thymeleaf-extras-springsecurity6 | 서버 사이드 렌더링, 팀 전원이 다룰 수 있음 |
| 프론트 | Vanilla JS(화면별 27개) + SockJS/STOMP(로컬 사본) | 별도 Node 빌드 없이 팀 전원이 바로 수정 가능 |
| 실시간 | STOMP over WebSocket (/ws, /topic, /app) | 파티 채팅·DM·계획표 변경 브로드캐스트에 필요한 양방향 통신 |
| 인증 | Spring Security Form Login + Remember-Me, OAuth2(Google/Naver/LINE OIDC), BCrypt | 표준 보안 구현 + 소셜 로그인 편의성 |
| 파일/이미지 | Apache Tika, metadata-extractor, webp-imageio | 실제 MIME 검증, EXIF GPS 추출(히트맵), webp 변환 |
| 외부 연동 | 메일(SMTP), 날씨(KMA/OpenWeather), 번역(DeepL/Gemini), AI(Gemini/Anthropic) | 전부 mock/log 프로바이더 기본 제공 — 키 없이도 개발·시연 가능. WebClient는 공통 빌더(WebClients) |
| 국제화 | messages_*.properties + 일본어 사전(i18n-ja-dict.js) | 고정 문구는 미리 번역한 사전으로 런타임 API 호출 없이 일본어 화면 제공, 사용자 글은 번역 버튼 |
| 테스트 · 품질 | JUnit 5, spring-security-test, H2, GitHub CodeQL | 표준 테스트 스택 + 정적 보안 분석 |

"왜 그 기술을 골랐는가" — 외부 API를 전부 mock 프로바이더 뒤에 두어, 키가 없는 팀원도 같은 기능을 실행·시연할 수 있게 한 것이 가장 큰 설계 판단이다.

## 7. 역할 분담

| 이름 | 주 담당 | 부 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 허수연 | 팀장 / 통합·QA / 번개모임(파티) / AI 동선 최적화 | 매너온도, 신고·관리자, 커뮤니티·마이페이지 인계 후 유지보수(배경 꾸미기 등) | 브랜치 통합·PR 머지, 일정 관리, 문서·발표·시연 준비 |
| 김태민 | 인증·회원 — 이메일 인증, 로그인, 소셜(구글·네이버·LINE), 비밀번호 재발급, 자동 로그인 | 공통 예외처리, 보안 점검(grade1·CodeQL grade2) 및 조치 |  |
| 정태웅 | 협업 플래너 — 편집권·자동저장·스냅샷·AI 리포트·AI 일정 검증 | AI 컴패니언(타미) 캐릭터, 일본어 i18n 사전, Gemini 번역 |  |
| 이동인 | AI 추천·챗봇 — venue_type 판정, 날씨 재추천, 활동 이력 추천 | AI 크레딧, 공개 프로필 확장, DM 알림, 추억 사진첩·원본 다운로드 |  |
| 오채원 | 커뮤니티 — 게시판·댓글·팔로우·채팅·유저 차단 | 화면 퍼블리싱 | 2026-09-15 이탈 (담당 기능 완료 후 인계) |
| 김민규 | 마이페이지 — 프로필·히트맵·칭호·계정 관리·지역 매핑 | 내 여행(my_trips), 데모 시드 스크립트 | 2026-09-15 이탈 (배경 꾸미기만 인계 후 완료) |

🔸 기능(도메인) 단위로 나눠 각자 화면부터 DB까지 세로로 관통하도록 분담했다.
이탈 인원의 남은 Jira 티켓(TNSM-25·27·51·66·74·75·101)은 2026-09-24 팀장에게 재배정했다.

## 8. 벤치마킹 / 참고

| 서비스 · 자료 | 참고한 점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프립 / 마이리얼트립 동행 | 동행 매칭 흐름, 모임 개설·신청·승인 UX | 동행 매칭 도메인 |
| Notion / Google Docs 동시편집 | 편집권(lock) 개념, 저장 시점 스냅샷·롤백 | 공동 편집 충돌 회피 방식 |

## 9. 일정 (Jira 에픽 TNSM-1 ~ TNSM-5)

세부 실적은 별첨 「공정도(WBS).xlsx」(Jira 기준) 참고.

| 단계 | 기간 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0. 기획·설계·환경 준비 | 08-24 ~ 08-30 | 역할 확정, ERD/API 설계, 레포·CI·와이어프레임 | 완료 |
| P1. 핵심기능(MVP) 1차 구현 | 08-31 ~ 09-13 | 역할별 병행 개발 | 완료 |
| P2. 확장기능 + 기능 통합 | 09-14 ~ 09-20 | 날씨 재추천, 활동 이력 추천, 히트맵·칭호, 역할 간 연동, 1차 통합 QA | 완료 |
| P3. 통합 테스트·버그 수정 | 09-21 ~ 09-27 | 전체 시나리오 테스트, 알려진 버그 수정, 선택 기능 | 완료 |
| P4. 최종 마무리 | 09-28 ~ 발표일 | 최종 QA, 보안 점검·조치, 일본어 화면 번역, 시연 가이드·대본, 발표 리허설, 제출 (당초 10-01 종료에서 연장) | 진행 중 |

## 10. 예상 리스크 & 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 (결과) |
| --- | --- | --- |
| 외부 API(날씨·번역·AI) 키·비용 | 중 | 전부 mock 프로바이더 기본 제공. Gemini 실패 시 추천은 키워드 매칭 폴백, 관리자 /admin/ai-stats에서 실패 사유 확인 |
| 인원 이탈 (6인 → 4인, 09-15) | 상 | 남은 티켓을 팀장에게 재배정(09-24), 이탈 전 완료 기능은 유지보수만 인계 |
| 역할별 병행 개발 시 스키마 충돌 | 중 | schema.sql 단일 원본 + 번호 붙은 마이그레이션(v16~v26), 머지 전 컴파일 확인 |
| 실시간 동시편집 충돌 | 상 | 자유 편집이 아닌 편집권(lock) 단일 보유 + 주기 자동저장 + 스냅샷 롤백 |
| 결제 기능 제거 잔재 | 하 | 해소 — 코드·schema.sql에서 예약/결제 3테이블과 참조 전부 제거(migration_v21) |
| 보안 취약점 | 중 | 수동 점검(grade1) 8건 수정 + GitHub CodeQL(grade2) 도입, XSS·권한 누락·외부 CDN 스크립트 등 조치 |
| 일부 공유기 DNS 타임아웃으로 외부 API 실패 | 중 | WebClients 공통 빌더가 JVM(OS) 리졸버를 쓰도록 고정 |
| 테스트 커버리지 낮음 | 중 | 통합 QA 단계에서 핵심 시나리오 위주 서비스 테스트 보강 |